## Slide 1: Проект за столичен интегриран градски транспорт
Обща стойност на проекта | 122 482 833 лв.
Безвъзмездна финансова помощ | 97 791 500 лв.
Собствен принос | 24 691 333 лв.
Дата на подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ | 23.08.2011 г.
Срок за изпълнение | 36 месеца
Партньори | “Център за градска мобилност” ЕООД “Столичен Електротранспорт” ЕАД

## Slide 2: Цели на проекта
Главната цел на проекта е да осигури ефективно, устойчиво подобрение на услугата градски транспорт в София
Социално-икономическите ефекти от проекта:
  Увеличаване на броя на пътниците
  Увеличаване на експлоатационната скорост, респективно намаляване на времето за пътуване
  Намаляване броят на неизпълнените курсове поради повреди
  Икономия на електроенергия
  Подобрена достъпност и информираност

## Slide 3: Компоненти на проекта
Компонент 1: ITS (Интелигентна система за управление на движението)
Компонент 2: Електронни информационни табла
Компонент 3*: Правен и маркетинг анализ
Компонент 5: Нови тролейбуси
Компонент 6: Нова трамвайна линия от Семинарията до Дървеница
Компонент 8: Рехабилитация на релсовия път по бул. България
* Номерацията на запазените компоненти не е последователна, тъй като от първоначалния обхват на проекта отпаднаха някои компоненти. Два от тях бяха изключени от проекта, тъй като Столична община ще продължи реализацията им със собствени средства (Компонент 4: Разширение на системата за таксуване и Компонент 7: Преместване на трамвайната линия по бул. Скобелев). Третият първоначално предвиден компонент, Компонент 3: Навеси за спирките на градския транспорт, понастоящем е подменен с Техническа помощ за изготвяне на правен и маркетинг анализ.

## Slide 4
Обхват на проекта

## Slide 5: Компонент 1: ITS (Интелигентна система за управление на движението)
1. Инсталиране на ITS оборудване на 20 кръстовища, така че да се осигури приоритет на градския транспорт при отчитане на движението в реално време.
2. Физически работи на 7 от кръстовищата с цел подобряване експлоатацията на кръстовищата:
Кръстовище 1 (бул.„България” – бул. „Черни връх”) – допълнителни бус-ленти, промяна на маркировката на лентите и знаците
Кръстовище 2 (бул. „Евлоги Георгиев” – бул. „Драган Цанков) – допълнителна лента за завой, комбинирана трамвайна лента и лента за ляв завой
Кръстовище 3 (бул. „Евлоги Георгиев” – ул. „Генерал Гурко”) – допълнителна лента за десен завой
Кръстовище 4 (пл. Орлов мост) – създаване на бус-лента, затваряне на една връзка
Кръстовище 15 (бул. „Г.М. Димитров – бул. „Драган Цанков”) – промяна на лентите за десен завой на ленти за десен завой/бус-ленти за направо. Нови бус-ленти на двата изхода.
Кръстовище 23 (бул. „България” – бул. „Тодор Каблешков”) – смяна на конфигурацията на южния подход на локалното платно.
Кръстовище 24 (ул. „Прага” – бул. „П. Славейков”) – нова лента за десен завой

## Slide 6: Компонент 2: Електронни информационни табла
Компонентът предвижда инсталиране на 600 нови електронни информационни табла на спирките на градския транспорт на натоварените кръстовища в централната и крайградска части на града.
ЕИТ ще предоставят следната информация за пътниците:
  Вид на превозното средство - автобус, тролейбус или трамвай
  Номер на линията
  Крайна спирка на линията
  Действително време на пристигане на спирката
  Времето в момента
ЕИТ ще имат и модул за звуково обявяване.

## Slide 7: Компонент 5: Нови тролейбуси
50 нови съчленени тролейбуси за обслужване най-натоварените тролейбусни маршрути – линиите 1, 2, 5 и 9.
Характеристики:
  дълги 18 метра с капацитет най-малко 160 пътника.
  височина на пода не повече от 350-360 мм.
  функция за снижаване, която ще позволява дясната страна на превозното средство да се спуска към спирките.
  рампа за инвалидни колички и свободно пространство за тях в интериора.

## Slide 8: Компонент 6: Нова трамвайна линия от Семинарията до Дървеница
Той се състои от два подкомпонента:
подкомпонент 1: изграждане на около 2,8 км нов двоен трамваен релсов път от кръстовището на ул. „Стоян Михайловски” с бул. „Пейо К. Яворов” до кръстовището на бул. „Св. Климент Охридски” с бул. „Г.М. Димитров”;
подкомпонент 2: реконструкция на 1,8 км релсов път, по протежение на бул. „Св. Климент Охридски” до обръщателно ухо Дървеница.

## Slide 9: Компонент 8: Рехабилитация на релсовия път по бул. “България”
реконструкцията на пероните;
ремонт на прилежащите подлези;
монтиране на спиркови навеси;
електронни информационни табла и електрозахранване;
пълна подмяна на релсовия път и ККМ (с нова контактна мрежа и стълбове)